## Slide 1: Grupo N°11 Proyecto – “As You Wish”
https://trello.com/b/Bi8GMLx6/gestion-de-danza
https://github.com/COv879/ICF232_202010_Grupo11_AsYourWish
Profesor en Jefe:
Pablo Hernan Schwarzenberg Riveros

## Slide 2: Integrantes
Jefe de Proyecto: Vicente Andrés Díaz Quezada v.dazquezada@uandresbello.edu
Cristóbal Olave Herrera
Aldana Bravo Saldivia
Ernesto Nicolas Lagos

## Slide 3: Resumen
El Proyecto "As You Wish", es el desarrollo de una Aplicación Web para una Cadena de Academias de Baile de nombre "As You Wish".
Se creo con el propósito de resolver la poca optimización de Administración y organización de diversos tipos de Datos que presentan las Academias.

## Slide 4: Sprint 1
Principalmente se enfoca en el desarrollo de Objetos, así como la implementación de Páginas para definir la Base principal de nuestro Proyecto.

## Slide 5: Dashboard
Inicio Proyecto: 2020-04-09
Termino Proyecto: 2020-11-23
Último Build: 2020-09-28
Estado: PASS
Automatización de Pruebas: 90%
Cobertura de las Pruebas: 90%
Defectos Totales: 1
N° de Historias: 15
2 EN DESARROLLO
9 COMPLETADAS
[Relacionados a Implementar Objetos & Pagina Base]
Visualizar, Agregar, Modificar o Eliminar Objetos
¿Qué es este Proyecto?
Aplicación de administración y almacenamiento de Datos
Estado Actual
Positivo: Estructura Base del Proyecto Completada
Negativo: Falta de Funciones Complejas en Desarrollo
Informes Semanales: 4 Historias y Puntaje Total: 291
4 NO INICIADAS
[Funciones Complejas de Código & Listas]

## Slide 6: Entregables
Se logro la capacidad de registrar y Visualizar a los Usuarios, así el como establecer un Nivel de Permiso en bajo Nivel
Se establecieron las Páginas Principales que redireccionan hacia los otros URL
Se establecieron, los HTML que visualizan los Objetos registrados en la Base de Datos, siendo capaz de Eliminar, Modificar o Registrar Objetos

## Slide 7: Entregable

## Slide 8: Sprint 2
Principalmente se enfoca sobre todo lo relacionado al manejo de Listas, incluyendo sus funciones

## Slide 9: Planificación
Desarrollar Páginas de Listas en formato HTML
Implementar Objetos específicos a la Listas
Implementar las funciones requeridas para que el Sistema modifique los Atributos de forma automática

## Slide 10: Palabras finales